КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2025 г. № 1282-П

пгт. Промышленная

О внесении изменений в постановление                                            администрации Промышленновского муниципального округа от 28.11.2025 № 1128-П «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 25.12.2025 № 114 «О бюджете Промышленновского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 26.06.2025 № 640-П           «О порядке разработки реализации муниципальных программ Промышленновского муниципального округа» и в целях реализации полномочий администрации Промышленновского муниципального округа:

1. Внести в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 28.11.2025 № 1128-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.33. следующего содержания:

«2.33. Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 25.12.2025 № 1264-П «О внесении изменений в постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 09.11.2017 № 1267-П «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» на 2018-2027 годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 № 225-П, от 18.05.2018 № 562-П,      от 20.06.2018 № 662-П, от 22.08.2018 № 912-П, от 29.10.2018 № 1229-П,        от 29.12.2018 № 1541-П, от 29.12.2018 № 1549-П, от 21.05.2019 № 609-П,       от 12.09.2019 № 1103-П, от 21.10.2019 № 1269-П, от 30.12.2019 № 1622-П,       от 17.04.2020 № 724-П, от 18.09.2020 № 1477-П, от 12.10.2020 № 1600-П,     от 30.12.2020 № 2145-П, от 08.11.2021 № 1821-П, от 30.12.2021 № 2099-П,      от 16.03.2022 № 388-П, от 06.04.2022 № 495-П, от 13.05.2022 № 679-П,             от 10.10.2022 № 1338-П, от 08.11.2022 № 1421-П, от 21.11.2022 № 1502-П,      от 30.12.2022 № 1753-П, от 29.06.2023 № 804-П, от 07.11.2023 № 1266-П,        от 29.12.2023 № 1516-П, от 16.05.2024 № 525-П; от 15.07.2024 № 795-П,       от 07.11.2024 № 1037-П, от 28.12.2024 № 1386-П, от 10.04.2025 № 387-П,        от 27.11.2025 № 1121-П).».

2. Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. В.Н. Лукашенко

Тел. 7-45-18

Приложение

к постановлению администрации

Промышленновского

муниципального округа

от «___» ______________г. № ______

# ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

# и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
|  | Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |
|  | Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Кемеровской области – Кузбасса | Комфортная и безопасная среда для жизни/улучшение качества городской среды, создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
|  | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

| № п/п | Наименование показателя | Приз нак возрастания убывания | Уровень показателя |  | Едини ца измерения |  | Базовое Значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | Год | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | снижение | РП |  | процент | 65,1 |  | 2025 |  | 93,2 | - |  | - |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 14.02.2025 № 32525000-1-2025-017 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения | X | МП |  | км. | 59,5 |  |  | 2025 | 59,5 | 59,5 |  |  | 59,5 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 16.06.2025 № 568-П «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Промышленновского муниципального округа на 2026 год и на перспективу до 2036 года» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 3 | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения | возрастание | МП |  | км. | 446,2 |  |  | 2025 | 446,2 | 446,2 |  |  | 446,2 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 26.05.2025 № 525-П «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Промышленновского муниципального округа на 2025 год и на перспективу до 2035 года» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 4 | Протяженность центральных сетей водоотведения | X | МП |  | км. | 46,3 |  |  | 2025 | 46,3 | 46,3 |  |  | 46,3 |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 5 | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами | X | МП |  | единиц | 5 |  |  | 2025 | 5 | 5 |  |  | 5 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 6 | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом | X | МП |  | единиц | 13015 |  |  | 2025 | 13015 | 13015 |  |  | 13015 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | X | МП | км. |  |  | 514,8 |  | 2025 | 514,8 | 514,8 |  |  | 514,8 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 19.02.2020 № 362-П «О присвоении идентификационных номеров и утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | возрастание | МП | км. |  |  | 142,7 |  | 2025 | 142,7 | 142,7 |  |  | 142,7 |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных населенных пунктов | X | МП | единиц |  |  | 59 |  | 2025 | 59 | 59 |  |  | 59 | X |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 2 | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО | X | МП | про цент |  |  | 64,6 |  | 2025 | 64,6 | 64,6 |  |  | 64,6 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.06.2023 № 709/1-П «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 3 | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | X | МП | шт. |  |  | 1 |  | 2025 | 1 | 1 |  |  | 1 | Решение Совета народных депутатов Промышленновского муниципального округа от 16.06.2022 № 418 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Бухаровская», расположенной в Промышленновском муниципальном округе» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 4 | Протяженность уличного освещения в населенных пунктах | X | МП | км. |  |  | 390 |  | 2025 | 390 | 390 |  |  | 390 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 19.02.2020 № 362-П «О присвоении идентификационных номеров и утверждении перечня муниципальных автомобильных дорог Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| 5 | Потребность в обеспечении населенных пунктов округа контейнерами под ТКО | убывание | МП | шт. |  |  | 1197 |  | 2025 | 997 | 797 |  |  | 597 | Постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 08.06.2023 № 709/1-П «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Промышленновского муниципального округа» |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  |

# 2.Показатели муниципальной программы

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) |  | РП | процент | - |  | - |  | - | 93,2 | 93,2 |  |
| 2 |  | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения | МП | км. |  | 59,5 |  | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 3 |  | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения | МП | км. |  | 450,8 |  | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
| 4 |  | Протяженность центральных сетей водоотведения | МП | км. |  | 46,3 |  | 46,3 | 46,3 | 54,8 | 54,8 |
| 5 |  | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами | МП | единиц |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 |  | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом | МП | единиц |  | 13015 |  | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 |
| Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения | МП | км. |  | 514,8 |  | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | МП | км. |  | 142,7 |  | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
| Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество благоустроенных населенных пунктов | МП | единиц |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2 |  | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО | МП | процент |  | 64,6 |  | 64,6 | 64,6 | 75,0 | 75,0 |
| 3 |  | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | МП | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  | Протяженность уличного освещения в населенных пунктах | МП | км. |  | 390 |  | 390 | 395 | 395 | 395 |
| 5 |  | Потребность контейнеров c целью обеспечения населенных пунктов округа | МП | шт. |  | 1197 |  | 1197 | 897 | 897 | 897 |

4.Структура муниципальной программы

| ### № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Региональный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» (Приложение № 1 к Муниципальной программе) |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) |
| 2 | Региональный проект «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Приложение № 2 к Муниципальной программе) |  |  |
| 2.1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Промышленновского муниципального округа | Совершенствование системы благоустройства Промышленновского муниципального округа | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 3 к Муниципальной программе) |  |  |
| 3.1 | Задача 1: Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения |
| 3.2 | Задача 2: Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения Протяженность центральных сетей водоотведения |
| 3.3 | Задача 3: Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения Протяженность центральных сетей водоотведения |
| 3.4 | Задача 4: Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами |
| 3.5 | Задача 5: Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество ресурсоснабжающих организаций обеспечивающих население округа коммунальными услугами |
| 3.6 | Задача 6: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | Протяженность центральных сетей холодного водоснабжения |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» (Приложение № 4 к Муниципальной программе) |  |  |
| 4.1. | Задача 1: Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Протяженность центральных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения |
| 4.2 | Задача 2: Разработка топливно-энергетического баланса | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | Количество жилых домовладений с печным отоплением обеспеченных твердым топливом |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» (Приложение № 5 к Муниципальной программе) |  |  |
| 5.1 | Задача 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | Протяженность автомобильных дорог местного значения |
| 5.2 | Задача 2: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (Приложение № 6 к Муниципальной программе) |  |  |
| 6.1 | Задача 1: Организация уличного освещения | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток | Протяженность уличного освещения |
| 6.2 | Задача 2: Вывоз твердых бытовых отходов | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | Доля населения обеспеченного услугой сбора и вывоза ТКО |
| 6.3 | Задача 3: Содержание мест захоронения | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | Количество населенных пунктов |
| 6.4 | Задача 4: Озеленение населенных пунктов | Улучшение качества благоустройства для жизни населения | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 6.5 | Задача 5: Благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора | Улучшение качества жизни населения | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 6.6 | Задача 6: Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения | Защита животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения | Количество особо охраняемых природных территорий местного значения |
| 6.7 | Задача 7: Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Очищение территории от мусора и восстановление нарушенных земель | Количество благоустроенных населенных пунктов |
| 6.8 | Задача 8: Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев | Количество благоустроенных населенных пунктов |

# 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы | 735 826,40 | 585 526,90 | 585 526,90 | 1 906 880,20 |
| Областной бюджет | 547 558,60 | 408 655,20 | 408 655,20 | 1 364 869,00 |
| Местный бюджет | 186 308,30 | 176 871,70 | 176 871,70 | 540 051,70 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 1 959,50 | 0,00 | 0,00 | 1 959,50 |
| Региональный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» | 160 268,30 | 0,00 | 0,00 | 160 268,30 |
| Областной бюджет | 155 460,30 | 0,00 | 0,00 | 155 460,30 |
| Местный бюджет | 4 808,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808,00 |
| Региональный проект «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | 6 588,10 | 0,00 | 0,00 | 6 588,10 |
| Местный бюджет | 4 628,60 | 0,00 | 0,00 | 4 628,60 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 1 959,50 | 0,00 | 0,00 | 1 959,50 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 393 499,50 | 410 056,40 | 410 056,40 | 1 213 612,30 |
| Областной бюджет | 331 138,30 | 347 695,20 | 347 695,20 | 1 026 528,70 |
| Местный бюджет | 62 361,20 | 62 361,2 | 62 361,2 | 187 083,60 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» | 141 956,00 | 141 956,00 | 141 956,00 | 425 868,00 |
| Областной бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет | 81 956,00 | 81 956,00 | 81 956,00 | 245 868,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 33 414,50 | 33 414,50 | 33 414,50 | 100 243,50 |
| Областной бюджет | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 2 880,00 |
| Местный бюджет | 32 454,50 | 32 454,50 | 32 454,50 | 97 363,50 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечения и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Администратор регионального проекта | Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

# 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | РП | процент | 65,1 | 2025 | 93,2 | X | X | убывающий |
| 1.2. | Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг | РП | человек | X | 2025 | 1000 | X | X | X |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (канализационные сети) | РП | процент | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 93,2 | 93,2 |
| 2 | Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг | РП | человек | X | X | X | 1000 | 1000 |

4.Мероприятия (результатов) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашения | Единица | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения» | 160 268,30 | 0,00 | 0,00 | 160 268,30 |
| Областной бюджет | 155 460,30 | 0,00 | 0,00 | 155 460,30 |
| Местный бюджет | 4 808,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808,00 |

6. План реализации регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Промышленная» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Твой Кузбасс – твоя инициатива |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечения и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Руководитель регионального проекта (соисполнитель муниципальной программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Администратор регионального проекта | Министерство финансов Кузбасса |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы) | Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

# 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проектов | РП | шт. | 7 | 2025 | 12 | X | X | возрастающий |
| 1.2. | Доля реализованных проектов | РП | % | 20 | 2025 | 34,25 | X | X | возрастающий |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проектов | РП | Шт | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Доля реализованных проектов | РП | % | 20 | 20 | 34,25 | 34,25 | 34,25 |

4.Мероприятия (результатов) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство хоккейного корта МБФСУ «Промышленновская спортивная школа» (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Спортивная, 1е (пгт. Промышленная) | Оказание услуг (выполнение работ) | Благоустройство общественной территории | Единица | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652399, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, 700 м на северо - запад от д. Прогресс (Вагановская сельская территория) | Оказание услуг (выполнение работ) | Благоустройство общественной территории | Единица | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652392, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Пьяново (Окуневская сельская территория) | Оказание услуг (выполнение работ) | Благоустройство общественной территории | Единица | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652389, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Калтышино, 100 м на запад от д. № 10 по ул. Центральная (Тарасовская сельская территория) | Оказание услуг (выполнение работ) | Благоустройство общественной территории | Единица | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |
|  | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652391, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, дер. Усть - Каменка, примерно 100 м по направлению на северо - восток от дома ул. Колхозная, 18-2 (Титовская сельская территория) | Оказание услуг (выполнение работ) | Благоустройство общественной территории | Единица | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение регионального проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | 6 588,10 | 0,00 | 0,00 | 6 588,10 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 628,60 | 0,00 | 0,00 | 4 628,60 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 1 959,50 | 0,00 | 0,00 | 1 959,50 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство хоккейного корта МБФСУ «Промышленновская спортивная школа» (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, пгт. Промышленная, ул. Спортивная, 1е (пгт. Промышленная)» | 2 999,60 | 0,00 | 0,00 | 2 999,60 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 294,60 | 0,00 | 0,00 | 2 294,60 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652392, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Пьяново (Окуневская сельская территория)» | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652399, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, 700 м на северо - запад от д. Прогресс (Вагановская сельская территория)» | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,0 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652389, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Калтышино, 100 м на запад от д. № 10 по ул. Центральная (Тарасовская сельская территория)» | 773,50 | 0,00 | 0,00 | 773,50 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,0 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 323,5 | 0,00 | 0,00 | 323,50 |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652391, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, дер. Усть - Каменка, примерно 100 м по направлению на северо - восток от дома ул. Колхозная, 18-2 (Титовская сельская территория)» | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные не запрещенные законодательством источники | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации регионального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| Задача 1. Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Промышленновского муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652391, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, дер. Усть - Каменка, примерно 100 м по направлению на северо - восток от дома ул. Колхозная, 18-2 (Титовская сельская территория)» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством финансов Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652392, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Пьяново (Окуневская сельская территория)» |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством финансов Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652399, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, 700 м на северо - запад от д. Прогресс (Вагановская сельская территория)» |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством финансов Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652389, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, д. Калтышино, 100 м на запад от д. № 10 по ул. Центральная (Тарасовская сельская территория)» |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством финансов Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| Мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» (Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу: 652391, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, дер. Усть - Каменка, примерно 100 м по направлению на северо - восток от дома ул. Колхозная, 18-2 (Титовская сельская территория)» |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения с министерством финансов Кузбасса» | 01 марта |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка

жилищно-коммунального хозяйства»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

      - Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения |  | X | КПМ |  | процент | 65,2 | 2025 |  | 65,5 | 65,7 | 65,8 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения |  | возрастание | КПМ |  | процент | 73,7 | 2025 |  | 73,8 | 74,1 | 74,3 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения |  | X | КПМ |  | процент | 73,7/36 | 2025 |  | 73,7/36 | 73,7/36 | 73,7/36 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | X | КПМ |  | процент | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 5. Компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | X |  | КПМ |  | процент | 100 | 2025 |  | 100 | 100 | 100 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой теплоснабжения | КПМ |  | процент |  | 65,2 |  | 65,2 |  | 65,2 | 65,5 | 65,5 |
| Задача 2. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоснабжения | КПМ |  | процент |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Задача 3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Увеличение доли обеспечения населения Промышленновского муниципального округа коммунальной услугой водоотведения, водоснабжения | КПМ |  | процент |  | 74,0/36 |  | 74,0/36 |  | 74,0/36 | 74,0/36,1 | 74,0/36,1 |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | КПМ |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | КПМ | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 |
| Задача 2.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт объектов центральных сетей водоснабжения | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3.Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка сметных стоимостей по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашений | Единица | 4 | 2025 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 5. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидии в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Оказание услуг (выполнение работ) | Заключение соглашений | Единица | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  | 393 499,50 | 410 056,40 | 410 056,40 | 1 213 612,30 |
| Областной бюджет |  | 331 138,30 | 347 695,20 | 347 695,20 | 1 026 528,70 |
| Местный бюджет |  | 62 361,20 | 62 361,20 | 62 361,20 | 187 083,60 |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  | 38 476,90 | 38 476,90 | 38 476,90 | 115 430,70 |
| Местный бюджет |  | 38 476,90 | 38 476,90 | 38 476,90 | 115 430,70 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  | 13 684,30 | 13 684,30 | 13 684,30 | 41 052,90 |
| Местный бюджет |  | 13 684,30 | 13 684,30 | 13 684,30 | 41 052,90 |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 30 600,00 |
| Местный бюджет |  | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 30 600,00 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | 56 215,60 | 59 026,40 | 59 026,40 | 174 268,40 |
| Областной бюджет |  | 56 215,60 | 59 026,40 | 59 026,40 | 174 268,40 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  | 274 922,70 | 288 668,80 | 288 668,80 | 852 260,30 |
| Областной бюджет |  | 274 922,70 | 288 668,80 | 288 668,80 | 852 260,30 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Строительство котельной и тепловых сетей в пгт. Промышленная» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» | 31 октября |  | Проектно-сметная документация |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Экспертиза проектно-сметной документации |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование |
| 2.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Мероприятие «Текущий ремонт объектов центральных сетей водоснабжения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» |  |  | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» |  |  | Заявка на финансирование |
| 3.Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Мероприятие «Проверка сметных стоимостей по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение» | 31 октября |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 30 ноября |  | Заключение экспертизы |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 15 декабря |  | Заявка на финансирование работ |
| Задача 4. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидий в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива» | X | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Отчет об использовании средств субвенций из областного бюджета |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения на предоставление субвенции» | 31 января |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка и проверка адресных списков в разрезе предоставленных коммунальных услуг» | 30 ноября |  | Справка об оказании коммунальных услуг |
| Контрольная точка 3 «Выплата субвенции» | 31 декабря |  | Заявка на перечисление субвенции бюджету Промышленновского муниципального округа из областного бюджета |
| Задача 5. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) |  |  |  |
| Мероприятие «Предоставление субсидии в целях компенсации (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа» | X | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Отчет об использовании средств субвенций из областного бюджета |
| Контрольная точка 1 «Заключение соглашения на предоставление субвенции» | 31 января |  | Соглашение |
| Контрольная точка 2 «Приемка и проверка адресных списков в разрезе предоставленных коммунальных услуг» | 30 ноября |  | Справка об оказании коммунальных услуг |
| Контрольная точка 3 «Выплата субвенции» | 31 декабря |  | Заявка на перечисление субвенции бюджету Промышленновского муниципального округа из областного бюджета |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение к 2028 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 30 % населения |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

      - Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | МП |  | км. |  | 59,5 | 2025 |  | 59,5 | 59,5 | 59,5 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | X | МП |  | единицы | 14015 |  | 2025 |  | 14015 | 14015 | 14015 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | км. | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка топливно-энергетического баланса направлена на комплексную работу, которая позволяет определить потребность и возможности по распределению и потреблению энергоресурсов. | X | единицы | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год | Оказание услуги (выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка топливно-энергетического баланса за прошедший год | Оказание услуг(выполнение работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Разработка топливно-энергетического баланса |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Задача направлена разработку и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поселений Промышленновского муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год» | 4 квартал | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Актуальная схема теплоснабжения, водоснабжения Промышленновского муниципального округа на следующий плановый год |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Публичные слушания» | 30 июня |  | Протокол публичных слушаний |
| Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 июля |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 31 августа |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Разработка топливно-энергетического баланса |  |  |  |
| Мероприятие «Разработка топливно-энергетического баланса за прошедший год» | 4 квартал | Лукашенко Виктория Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Топливно-энергетический баланс за прошедший год |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 июля |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 2. Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети до уровня не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | X | МП |  | км. |  | 514,8 | 514,8 |  | 514,8 | 514,8 | 514,8 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | МП |  | км. | 142,7 |  | 142,7 |  | 142,7 | 142,7 | 142,7 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии | X | км. | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 | 514,8 |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | км. | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального округа | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | Единица | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | Единица | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство» |  | 141 956,00 | 141 956,00 | 141 956,00 | 425 868,00 |
| Областной бюджет |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 240 300,00 |
| Местный бюджет |  | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 240 300,00 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  | 61 856,00 | 61 856,00 | 61 856,00 | 185 568,00 |
| Областной бюджет |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| Местный бюджет |  | 1 856,00 | 1 856,00 | 1 855,70 | 5 568,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Задача направлена на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение ежегодных работ по содержанию, текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров Промышленновского округа» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | Январь |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Задача направлена на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения» | X | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 30 июня |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  | Заявка на кассовое исполнение |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Промышленновского

муниципального округа»

на 2026-2028 годы

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

# Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

      - Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Промышленновского муниципального округа не менее 50 процентов к 2028 году |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального # и дорожного комплекса Промышленновского муниципального округа» |

# 2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания убывания | Уровень показателя | Единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значе ние |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток |  | X | МП |  | км. |  | 398 | 398 |  | 398 | 398 | 398 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин | X |  | МП |  | единиц | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 | 54 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин |  | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улучшение качества благоустройства для жизни населения |  | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Улучшение качества жизни населения |  | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Защита животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения |  | X | МП |  | единиц | 11 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очищение территории от мусора и восстановление нарушенных земель |  | X | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев |  | Х | МП |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п |  | Цели/показатели государственной программы |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | VI квартал |  | На конец 2026 года |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Освещение улично-дорожной сети в темное время суток |  | X |  | км. | 398 |  | 398 |  | 398 |  | 398 |  | 398 |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соблюдение правил благоустройства и соблюдения правил СанПин |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соблюдение правил благоустройства и правил СанПин |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 4. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улучшение качества жизни населения в населенных пунктах |  | X |  | единиц | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |  | 59 |
| Задача 5. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача направлена на недопущение бесконтрольного размножения животных без владельцев |  | X |  | единиц |  |  | 59 | 59 | 59 |  | 59 |  | 59 |  |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение улично-дорожной сети округа |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | км. | 398 | 2025 | 398 | 398 | 398 |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка контейнеров ТКО в населенных пунктах |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 112 | 2025 | 112 | 112 | 112 |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение работ по содержанию мест захоронения |  | Оказание услуг | Заключение договора | единица | 59 | 2025 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Озеленение населенных пунктов |  | Оказание услуг | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Материально техническое обеспечение инвентаря, техники, рабочего персонала | Оказание услуг (выполненных работ) |  | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Выполнение мероприятий по защите животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях местного значения |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ликвидация обнаруженных мест несанкционированного размещения отходов |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отлов животных без владельцев в населенных пунктах округа |  | Оказание услуг (выполненных работ) | Заключение договора | единица | 95 | 2025 | 95 | 95 | 95 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |  | 33 414,50 | 33 414,50 | 33 414,50 | 100 243,50 |
| Областной бюджет |  | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 2 880,00 |
| Местный бюджет |  | 32 454,50 | 32 454,50 | 32 454,50 | 97 243,50 |
| Организация уличного освещения |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| Местный бюджет |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| Вывоз твердых бытовых отходов |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,00 |
| Местный бюджет |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Содержание мест захоронения |  | 884,50 | 884,50 | 884,50 | 2 653,50 |
| Местный бюджет |  | 884,50 | 884,50 | 884,50 | 2 653,50 |
| Озеленение |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 14 830,00 | 14 830,00 | 14 830,00 | 44 490,00 |
| Местный бюджет |  | 14 830,00 | 14 830,00 | 14 830,00 | 44 490,00 |
| Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| Местный бюджет |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Местный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| Местный бюджет |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 2 880,00 |
| Областной бюджет |  | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 2 880,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Задача 1. Задача направлена на организацию уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по текущему содержанию уличного освещения» |  | X |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | Март |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» |  | ежемесячно |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» |  | ежемесячно |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 2. Задача направлена на вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Закупка контейнеров для сбора ТКО» |  | X |  | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | 31 мая |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка товара» |  | 31 июля |  |  | Товаротранспортная накладная |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» |  | 30 сентября |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 3. Задача направлена на содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Выполнение работ по содержанию мест захоронения в населенных пунктах» |  | X |  | Титов Александр Викторевич – начальник дорожного отдела Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | Март |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» |  | ежемесячно |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» |  | ежемесячно |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 4. Задача направлена на озеленение населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Приобретение саженцев, рассады» |  | X |  | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | Апрель |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка саженцев, рассады» |  | май |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товара» |  | июль |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 5. Задача направлена на благоустройство населенных пунктов, окашивание, транспортные расходы, ГСМ для газонокосилок, пакеты для мусора, ремонт фонтана, демонтаж новогодней иллюминации, установка светофора |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Приобретение материалов, ГСМ, инвентаря, оказание услуг по благоустройству территории населенных пунктов» |  | X |  | Головнин Сергей Васильевич – заместитель начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа; Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | Март |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» |  | сентябрь |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товаров, выполненных работ (оказанных услуг)» |  | ежемесячно |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 6. Задача направлена на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Мониторинг особо охраняемых природных территориях местного значения» |  | X |  | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» |  | 31 мая |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» |  | 30 сентября |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата товара» |  | 31 октября |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 7. Задача направлена на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | X |  | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству |  | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 31 мая |  |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | 30 сентября |  |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | 31 октября |  |  |  | Заявка на кассовое исполнение |
| Задача 8. Задача направлена на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Отлов животных без владельцев в населенных пунктах» | X |  | Анохина Анжелика Петровна – главный специалист Управления по жизнеобеспечению и строительству Зарубин А.А., заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству |  | X |
| Контрольная точка 1 «Заключение Муниципального контракта» | 28 февраля |  |  |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  |  |  | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |
| Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ (оказанных услуг)» | ежемесячно |  |  |  | Заявка на кассовое исполнение |