##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» апреля 2026 г. № 299-П

пгт. Промышленная

О внесении изменений в постановление администрации        Промышленновского муниципального округа от 25.11.2025 № 1114-П  «Об утверждении муниципальной программы

«Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского

муниципального округа» на 2026-2028 годы

В соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 26.06.2025 № 640-П «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Промышленновского муниципального округа», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 20.08.2025 № 832-П «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, на 2026 - 2028 годы»:

1.	Внести в муниципальную программу «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа»                      на 2026-2028 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 25.11.2025 № 1114-П  «Об утверждении муниципальной программы  «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы» следующие изменения:

1.1.	Раздел «Стратегические приоритеты муниципальной программы Промышленновского муниципального округа «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.	Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.	Дополнить Программу приложением № 3 согласно приложению № 3 к настоящему поставнолению.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. С.А. Ветохина,

тел. 74621

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «07» апреля 2026 г. № 299-П |
| --- | --- |

Стратегические приоритеты

муниципальной программы Промышленновского муниципального округа «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

- Оценка текущего состояния жилищной сферы Промышленновского

муниципального округа

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации в целом и органов местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе, в частности, является обеспечение населения комфортным и доступным жильём.

Новые правовые условия создают основу для реализации на практике поставленных целей и требуют скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления и осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа требуют реализации комплекса мер в данном направлении.

Включение задач формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания в число приоритетных наряду с развитием образования определяет социальную направленность общей политики органа местного самоуправления в Промышленновском муниципальном округе. В результате должна быть сформирована модель обеспечения жильём основных групп населения округа, достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий жителей Промышленновского муниципального округа.

Количество семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 01.10.2025

| Наименование мероприятий | Очередность по состоянию на 01.10.2025 |
| --- | --- |
| Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса. | 108 |
| Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | 2 |

Также одним из приоритетов является создание основы для сбалансированного развития Промышленновского муниципального округа. Важнейшим этапом в решении этой задачи является оптимизация документов и процедур территориального планирования, градостроительного и социально-экономического развития территорий, установление возможности проведения единой градостроительной, транспортной политики, а также использование единых нормативов по обеспечению инфраструктурой населенных пунктов, учитывая, в том числе важность развития населенных пунктов.

- Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики Промышленновского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

С целью стимулирования социально-экономического развития муниципального образования особое внимание при этом уделяется обеспечению жильём граждан, в связи с тем, что граждане не могут приобрести жилье без бюджетной поддержки, так как, даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении.

Медленные темпы обеспечения граждан жилыми помещениями продолжают вызывать социальную нестабильность и жалобы граждан в администрацию Промышленновского муниципального округа. Выделяемые из федерального и областного бюджетов средства не позволяют решить данную проблему в короткие сроки.

Кроме того, уделяется внимание по решению вопроса по обеспечению жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

С целью реализация градостроительной политики на территории Промышленновского муниципального округа:

- формируются планы социально-экономического развития, ключевых центров экономического роста на территории округа и обеспечения их сбалансированного развития;

- сокращение количества документов, необходимых для реализации градостроительной политики, снятие избыточных ограничений для строительства;

- установления зон с особыми условиями использования территорий;

- развитие национальной системы пространственных данных;

- снятие в рамках реализации градостроительной политики ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов с повышением эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В целом муниципальная программа представляет собой систему увязанных задачами, механизмом осуществления, ресурсным обеспечением, исполнителями и сроками выполнения работ мероприятий и инструментов  социально-экономического, организационного, правового и финансового характера, обеспечивающую эффективное решение экономических, социальных и иных проблем развития муниципального образования и достижение стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития округа.

При разработке муниципальной программы оценивается каждое программное мероприятие по ряду критериев: цель и решаемая проблема, сроки реализации, объемы и источники финансирования.

Такая система управления имеет ряд преимуществ:

- Высокий уровень специализации, глубокое знание проблем отдельных отраслей  муниципального хозяйства и социальной сферы.

- Четкая ответственность за реализацию программных мероприятий и целевое использование бюджетных средств.

- Постоянный контроль над ходом реализации программных мероприятий.

- Контроль над перераспределением средств между программными мероприятиями, над введением дополнительных программных мероприятий в течение финансового года.

Принятые меры, направленные на увеличение прозрачности механизмов исполнения финансирования целевых программ, а также их результативности, будут способствовать повышению общей эффективности решения обозначенной проблемы.

Основными рисками, которые могут повлиять на достижение конечных результатов, связанными с использованием программно-целевого метода решения проблемы, являются:

- Финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий программы.

- Экономические риски, связанные с замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции, что повлечет за собой недостаточный уровень софинансирования со стороны граждан, срыв подрядчиками сроков исполнения работ в связи с экономической нестабильностью в сфере строительства.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями с учетом положений Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024                       № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»                                           определены разные национальные цели.

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на плановый период до 2036 года (далее – Единый план) сформирован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и определяет стратегические приоритеты Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет.

Повышение обеспеченности граждан Российской Федерации современным и комфортным жильем является одной из ключевых задач реализации государственной политики, направленной на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации. Решение указанной задачи будет обеспечиваться через поддержание достаточного объема жилищного строительства – как многоквартирного жилья, так и индивидуальных жилых домов, а также посредством повышения доступности жилья на первичном рынке.

Государственные программы Российской Федерации, национальные проекты и государственные программы субъектов Российской Федерации: достижение показателя обеспечивается за счет реализации проектов по строительству жилья за счет внебюджетных источников, национального проекта «Инфраструктура для жизни», государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», включающих мероприятия, сформированные с учетом приоритетов, определенных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, а также за счет деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансируемой из региональных бюджетов.

Приоритеты и цели муниципальной программы Промышленновского муниципального округа «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» сформированы с учетом целей и показателей государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»:

– обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;

– увеличение объема жилищного строительства и улучшение жилищных условий семей;

– повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения;

– обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года.

4. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в жилищной сфере

Основными задачами муниципальной программы являются:

1.	Улучшение жилищных условий социально незащищённых категорий граждан в рамках реализации федеральных и региональных программ.

2.	Выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств.

3.	Установление и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

4.	Разработка плана градостроительного зонирования  территорий муниципального образования.

5.	Обеспечение муниципального образования планом размещения рекламных конструкций.

6.	Обеспечение муниципального образования нормативами градостроительного проектирования, в целях разработки документации по планировке территорий, генерального план и правил землепользования и застройки округа.

7.	Улучшение жилищных условий молодых семей, в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Поставленные задачи обоснованы необходимостью решения сложившихся проблем в жилищной сфере с целью стабилизации социальной обстановки в округе, увеличения в целом темпов социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа.

Муниципальную программу планируется реализовать в рамках одного этапа в период с 2026 года по 2028 год, но, учитывая долгосрочный характер программы, а также значительный дефицит бюджетных средств (в том числе областного бюджета), перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения могут уточняться и корректироваться.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «07» апреля 2026 г. № 299-П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Промышленновского муниципального округа

«Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы/ соисполнитель | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
|  | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 год – 2028 год |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса. Цель 2. Ведение градостроительной политики на территории Промышленновского муниципального округа. Цель 3. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 16 699,6 тыс. руб. местный бюджет – 912,6 тыс. руб. областной бюджет – 15 614,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 172,7 тыс.руб. на 2026 год – 1 501.3 тыс. руб., из них: местный бюджет – 512,6 тыс. руб., областной бюджет – 815,9 тыс.руб., федеральный бюджет – 172,8 тыс.руб. на 2027 год – 7 599,2 тыс. руб., из них: местный бюджет – 200,0 тыс. руб., областной бюджет – 7 399,2 тыс. руб., федеральный бюджет – .0 на 2028 год – 7 599,2 тыс. руб., из них: местный бюджет – 200,0 тыс. руб., областной бюджет – 7 399,2 тыс. руб., федеральный бюджет – .0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | – обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; – увеличение объема жилищного строительства и улучшение жилищных условий семей; – повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения; – обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программ) |  | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2026г. |  | 2027г. |  | 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| 1. Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей получивших жилые помещения по договорам социального найма. | МП | возрастание | семей | 2 |  |  | 2025 |  |  | – | 7 |  |  | 9 | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.12.2023 № 816 |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Обеспечение граждан жильем |
| 2. Ведение градостроительной политики на территории Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выделенных элементов планировочной структуры, установленных границ земельных участков, установленных границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в результате подготовки документации по планировке территории | МП | ворзрастание | элементы планировочной структуры |  |  | 0 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Развитие территорий для жилищного строительства |
| 2.2 | Муниципальное образование, обеспеченное генеральным планом, в целях развития территорий для строительства, установления границ населенных пунктов | МП | Х | территории муниципального образования |  |  | 1 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Развитие территорий и жилищного и иного строительства |
| 2.3 | Муниципальное образование, обеспеченное правилами землепользования и застройки, в целях градостроительного зонирования территорий для строительства | МП | Х | территории муниципального образования |  |  | 1 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Развитие территорий и жилищного и иного строительства |
| 2.4 | Количество территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | МП | Х | территории муниципального образования |  |  | 1 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Развитие территорий и жилищного и иного строительства |
| 2.5 | Муниципальное образование, обеспеченное схемой размещения рекламных конструкций | МП | возрастание | территории муниципального образования |  |  | 0 |  | 2025 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | План размещения рекламных конструкций округа |
| 2.6 | Муниципальное образование, обеспеченное нормативами градостроительного проектирования, в целях разработки документации по планировке территорий, генерального план и правил землепользования и застройки округа | МП | возрастание | территории муниципального образования |  |  | 0 |  | 2025 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | План размещения рекламных конструкций округа |
| 3. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. | МП | – | семей |  |  | 2 |  | 2024 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |  | Обеспечение граждан жильем |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/ показатели программы | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль |  |  | март |  | апрель |  | май | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |  |
| 1 | Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей получивших жилые помещения по договорам социального найма |  | МП | семей | – |  |  | – | – |  | – |  | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |
| 2 | Ведение градостроительной политики на территории Промышленновского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выделенных элементов планировочной структуры, установленных границ земельных участков, установленных границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в результате подготовки документации по планировке территории |  | МП | элементы планировочной структуры | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2.2 | Муниципальное образование, обеспеченное генеральным планом, в целях развития территорий для строительства, установления границ населенных пунктов |  | МП | территории муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2.3 | Муниципальное образование, обеспеченное правилами землепользования и застройки, в целях градостроительного зонирования территорий для строительства |  | МП | территории муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2.4 | Количество территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости |  | МП | территории муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 2.5 | План размещения рекламных конструкций |  | МП | территории муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.6 | Нормативы градостроительного проектирования, в целях разработки документации по планировке территорий, генерального план и правил землепользования и застройки округа |  | МП | территории муниципального образования | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства гражданам, проживающим в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. |  | МП | семей | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |

4. Структура муниципальной программы

| ### № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса». (Приложение № 1 к настоящей муниципальной программе) |  |  |  |
| 1.1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Улучшение жилищных условий социально незащищённых категорий граждан в рамках реализации федеральных и региональных программ. | Задача направлена на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, одиноких матерей, многодетных семей. |  | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности» (Приложение № 2 к настоящей муниципальной программе) |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: «Разработка проектов планировки и проектов межевания территории» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительств | Исполнение требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации |  | Количество элементов планировочной структуры, земельных участков, зон планируемого размещения объектов капитального строительств |
| 2.2 | Мероприятие: «Кадастровые работы» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Установление и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | Исполнение требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации |  | Количество территориальных зон, установленных и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости |
| 2.3 | Мероприятие: «Разработка генерального плана округа» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Разработка плана развития территорий муниципального образования, установление границ населенных пунктов | Исполнение требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации |  | Количество территорий муниципального образования, обеспеченных планом развития территорий, установленными границами населенных пунктов |
| 2.4 | Мероприятие: «Разработка правил землепользования и застройки округа» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача 1: Разработка плана градостроительного зонирования территорий муниципального образования | Исполнение требований земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации |  | Количество территорий муниципального образования |
| 2.5 | Мероприятие: «Разработка схемы размещения рекламных конструкций округа» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Обеспечение муниципального образования планом размещения рекламны конструкций | Исполнение требований Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" |  | Количество схем размещения рекламных конструкций |
| 2.6 | Мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования округа» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Зарубин Артем Анатольевич – Заместитель главы – начальник управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |  |
|  | Задача: Обеспечение муниципального образования нормативами градостроительного проектирования, в целях разработки документации по планировке территорий, генерального план и правил землепользования и застройки округа | Исполнение требований Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" |  | Нормативы градостроительного проектирования округа |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |
|  | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | 2026-2028 |  |  |
|  | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья и строительства индивидуального жилья». | Задача направлена на: -предоставление государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. |  |

5. Финансовое обеспечение программы

| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. Муниципальная программа Промышленновского муниципального округа «Жилье и социальная инфраструктура Промышленновского муниципального округа» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе: | 1501,2 | 7 599,26 | 7 599,2 | 16 699,6 |
| Федеральный бюджет | 172,7 | – | – | 172,7 |
| Областной бюджет | 815,9 | 7 399,2 | 7 399,2 | 15 614,3 |
| Местный бюджет | 512,6 | 200,0 | 200,0 | 912,6 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление жилых помещений социальным категориям, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса» (всего), в том числе: | – | 7 399,2 | 7 399,2 | 14 798,4 |
| Областной бюджет | – | 7 399,2 | 7 399,2 | 14 798,4 |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 1.3. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1 301,2 | 0,0 | 0,0 | 1 301,2 |
| Федеральный бюджет | 172,7 | 0,0 | 0,0 | 172,7 |
| Областной бюджет | 815,9 | 0,0 | 0,0 | 815,9 |
| Местный бюджет | 312,6 | 0,0 | 0,0 | 312,6 |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от «07» апреля 2026 г. № 299-П |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Муниципальная программа «Жилье и социальная инфраструктура» на 2026-2028 годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (по значение |  | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | без признака возрастания/убывания | МП | семей |  | 0 | 2025 |  | 1 | 0 | 0 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/ п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | без признака возрастания/убывания | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприя тий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей | Предоставление социальных выплат |  | Используется для реализации мероприятий, предусматривающих осуществление выплат | семей | 0 | 2025 | 1 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1 301,2 | 0,0 | 0,0 | 1 301,2 |
| Федеральный бюджет | 172,7 | 0,0 | 0,0 | 172,7 |
| Областной бюджет | 815,9 | 0,0 | 0,0 | 815,9 |
| Местный бюджет | 312,6 | 0,0 | 0,0 | 312,6 |

6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка мероприятия Заключение соглашения с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств |
| 1.1.1 | Предоставление субвенции | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка мероприятия Реализация свидетельства молодой семьей – участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей путем приобретения (строительства) жилых помещений | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств |
| 1.1.2 | Кассовое освоение средств субвенции, предусмотренных соглашением | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | Соглашение с Министерством строительства Кузбасса о предоставлении субвенции на софинансирование расходных обязательств |

| Заместитель главы администрации Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | А.А. Зарубин |
| --- | --- |