##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» августа 2026 г. № 726-П

пгт. Промышленная

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»

на 2026-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.09.2025 № 561 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2025-2027 годы», в целях реализации мероприятий по сокращению доли аварийного жилья в жилищном фонде в Промышленновском муниципальном округе:

1.	Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2026-2027 годы.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень» администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп. С.А. Ветохина

Тел. 74621

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от «___» _______ _____ г. № ________ |
| --- | --- |

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2026-2027 годы

- Паспорт муниципальной адресной программы

«Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2026-2027 годы

| Наименование муниципальной адресной программы | «Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной адресной программы | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий муниципальной адресной программы | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа Отдел по архитектуре и строительству администрации Промышленновского муниципального округа |
| Цель муниципальной адресной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 |
| Задача муниципальной адресной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 |
| Срок реализации муниципальной адресной программы | 2026-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 43 452 000,00 рублей, из них: - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 18 933 329,82 рублей, - средства областного бюджета – 24 518 670,18 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной адресной программы | По состоянию на 30.12.2027: - доля граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017, в общем количестве граждан, планируемых к переселению в рамках программы, - 100%; - площадь жилых помещений, изъятых для муниципальных нужд – 482,8 кв.м. - число переселенных семей – 14; - число переселенных человек – 30; - расселенная площадь – 482,8 кв.м. |

2. Характеристика текущего состояния сферы действия

муниципальной адресной программы

По состоянию на 01.08.2026 в реестре аварийного жилищного фонда по Промышленновскому муниципальному округу 44 многоквартирных жилых домов (14,5 тыс. кв.м).

Наличие аварийного жилищного фонда создает угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает внешний облик округа. Как правило, в данных домах проживают социально незащищенные категории граждан.

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Промышленновском муниципальном округе являются:

- физический износ зданий;

- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного и послевоенного периодов.

Настоящая Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение социальной напряженности в городе.

3. Перечень мероприятий муниципальной адресной программы.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1.	Предоставление гражданам, проживающим в жилых домах, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, жилых помещений для переселения путем заключения договоров социального найма.

2.	Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.	Предоставление собственникам взамен жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, других жилых помещений с зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения определяется на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и иных документально подтвержденных расходов.

В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, в порядке, установленном пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в пределах объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из аварийных многоквартирных домов:

- в отношении которых выявлены риски обрушения, представляющие угрозу жизни и здоровья граждан;

- в отношении которых приняты решения судов, вступившие в законную силу, и на основании требований надзорных (контрольных) органов о незамедлительном расселении указанных многоквартирных домов.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

4.	Объемы реализации мероприятий муниципальной адресной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств Фонда.

Региональной адресной программой «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2025-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.09.2025 №561, утвержден прогнозный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017, за счет средств областного бюджета и средств Фонда.

Соотношение объемов софинансирования Программы:

- средства Фонда – не более 49,10 процентов;

- средства областного бюджета – не менее 50,90 процентов.

Прогнозные объемы денежных средств подлежат ежегодному уточнению.

Средства Программы направляются на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, на выплату собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.

В рамках реализации Программы с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.

Собственники жилых помещений, входящих в состав аварийного жилищного фонда, избравшие в качестве способа переселения предоставление иного пригодного для проживания жилого помещения, в случае если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, оплачивают возникающую разницу за счет собственных средств. Порядок и сроки внесения денежных средств гражданами определяется соглашением сторон.

Расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в пределах запланированного объема финансирования.

5. Объемы реализации мероприятий муниципальной адресной программы

| Наименование | Источник финансирования | Объемы, рублей | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2026-2027 годы | Всего | 43 452 000,00 | х |
|  | бюджет Промышленновского муниципального округа | 0,00 | х |
|  | Иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
|  | областной бюджет | 24 518 670,18 | х |
|  | средства Фонда | 18 933 329,82 | х |
| Мероприятия: |  |  |  |
| 1. Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. | Всего | 43 452 000,00 | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа |
|  | бюджет Промышленновского муниципального округа | 0,00 |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х |  |
|  | областной бюджет | 24 518 670,18 |  |
|  | средства Фонда | 18 933 329,82 |  |
| 2. Предоставление собствен-никам взамен жилых поме-щений, входящих в аварийный жилищный фонд, других жилых помещений с зачетом их стоимости при опреде-лении размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество | Всего | 0,00 | Жилищный отдел Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа |
|  | бюджет Промышленновского муниципального округа | 0,00 |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | х |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  | средства Фонда | 0,00 |  |

6. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной адресной программы

| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан Промышленновского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | Доля граждан, переселенных в отчетном году из аварийного жилищного фонда, в общем количестве граждан, планируемых к переселению в рамках программы | (кол-во переселенных в отчетном году человек/ кол-во подлежащих переселению человек)*100% | проц | 0 | 100 |
| Мероприятие: 1. Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации | Количество расселяемых граждан | В абсолютных числах | чел | 0 | 30 |
|  | Количество семей, получивших возмещение | В абсолютных числах | ед | 0 | 14 |
|  | Площадь расселяемого жилья | В абсолютных числах | м2 | 0 | 482,8 |

7. Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным и подлежа-щим сносу | Сведения об аварийном жилищном фонде |  |  | Площадь застройки много-квартирного дома, кв.м. | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  | Плани-руемая дата окончания переселе-ния (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, кв.м | кол. чело-век | кол. семей |  | Площадь земель-ного участка, кв.м. | Кадастровый номер земельного участка | Характе-ристика земельного участка |  |
| Всего: |  |  |  | 482,2 | 30 | 14 | 1 102,7 | 469,9 | х | х | х |
| 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 72 | 1961 | 15.11.2017 | 271,6 | 17 | 8 | 484,90 | 276,1 | 42:11:0116034:11 | сформи-рован под одним домом | 30.12.2027 |
| 2 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 70 | 1961 | 28.12.2017 | 211,2 | 13 | 6 | 617,80 | 193,8 | 42:11:0116034:10 | сформи-рован под одним домом | 30.12.2027 |

8. План реализации мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выплата возмещений собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения |  | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |  |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  |
| Всего |  | 482,8 | 43 452 000,00 | 482,8 | 482,8 | 43 452 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 72 | 271,6 | 24 444 000,00 | 271,6 | 24 444 000,00 | 24 444 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 70 | 211,2 | 19 008 000,00 | 211,2 | 19 008 000,00 | 19 008 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

9. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Адрес МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Расчетная сумма экономии бюджетных средств за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | чел | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Всего |  | 30 | 14 | 33 | 33 | 482,2 | 482,2 | 0 | 43 452 000,00 | 18 933 329,82 | 24 518 67,18 | 0,00 | 0 |
| 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 72 | 17 | 8 | 8 | 0 | 271,6 | 119,2 | 0 | 24 444 000,00 | 10 650 978,42 | 13 793 021 ,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 70 | 13 | 6 | 6 | 0 | 211,2 | 71,3 | 0 | 19 008 000,00 | 8 282 351,40 | 10 725 648,60 | 0,00 | 0,00 |

| Заместитель главы администрации Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа | ________________ А.А. Зарубин |
| --- | --- |